AGENCJA "CEZAR"

Zestawienie czynności gospodarczych projektowanych do wykonania

w 10-leciu od 01-01-2021 do 31-12-2030 wg. wskazań gospodarczych

dla obiektu RUDNIK

I. Użytkowanie lasu

A. Użytkowanie rębne

1. Użytki rębne właściwe       11.1171 ha       1948 m3

2. Pozostałe użytki rębne       0.0000 ha          6 m3

-------------------------------------------------------------

Ogółem użytki rębne               11.1171 ha       1954 m3

-------------------------------------------------------------

B. Użytkowanie przedrębne

1. cz. późne z masą             0.0000 ha          0 m3

2. trzebieże wczesne            0.8053 ha          7 m3

3. trzebieże późne              2.2363 ha         42 m3

4. cięcia sanitarne             1.3284 ha          8 m3

------------------------------------------------------------

Razem użytki przedrębne            4.3700 ha         57 m3

============================================================

Ogółem użytkowanie w 10-leciu     15.4871 ha       2011 m3

II. Hodowla lasu

1. Zalesienia                      0.0000 ha

2. Odnowienia                     12.3356 ha

Zręby                          0.0000 ha

w tym zręby bież.            0.0000 ha

Halizny i płazowiny            1.2185 ha

w tym halizny uż. rol.       0.4521 ha

3. Pow. leśne niezal. pozostałe    0.0000 ha

------------------------------------------------------------

Razem odnowienia i zalesienia     12.3356 ha

------------------------------------------------------------

3. Poprawki i uzupełnienia         0.0000 ha

4. Poprawki spodziewane            2.4671 ha

5. Dolesienie luk                  0.0200 ha

6. Pielęgnowanie upraw            12.3356 ha

7. Pielęgnowanie młodników         0.0800 ha

8. Wprowadzanie podszytów          0.0000 ha

9. Podsadzenia produkcyjne         0.0000 ha

10. Melioracje agrotechniczne      11.6303 ha

11. Melioracje wodne                0.0000 ha